# TQS: Quality Assurance manual

Gonçalo Abrantes[104152] João Morais [103730] Nuno Faria[112994] Pedro Rei [107463]

v2025-05-19

Contents

TQS: Quality Assurance manual	1

1	Project management	1

1.1	Assigned roles	1

1.2	Backlog grooming and progress monitoring	1

2	Code quality management	2

2.1	Team policy for the use of generative AI	2

2.2	Guidelines for contributors	2

2.3	Code quality metrics and dashboards	2

3	Continuous delivery pipeline (CI/CD)	2

3.1	Development workflow	2

3.2	CI/CD pipeline and tools	2

3.3	System observability	3

3.4	Artifacts repository [Optional]	3

4	Software testing	3

4.1	Overall testing strategy	3

4.2	Functional testing and ATDD	3

4.3	Developer facing testes (unit, integration)	3

4.4	Exploratory testing	3

4.5	Non-function and architecture attributes testing	3

# Project management

## Assigned roles

- Team Coordinator (Pedro Rei):  Garantir a distribuição justa de tarefas, promover a colaboração da equipa, resolver problemas proativamente e assegurar a entrega pontual dos resultados do projeto.

- Product Owner (Nuno Faria): Representa os interesses das partes interessadas, compreende profundamente o produto e o domínio de aplicação, esclarece dúvidas sobre as funcionalidades esperadas e participa na aceitação dos incrementos da solução.

- QA Engineer (João Morais): Responsável, em articulação com outros papéis, por promover práticas de garantia de qualidade, aplicar instrumentos de medição e monitorar o cumprimento das práticas acordadas pela equipa.

- DevOps Master (Gonçalo Abrantes): Responsável pela infraestrutura de desenvolvimento e produção, garantindo o correto funcionamento do framework e liderando a preparação de máquinas ou contêineres de deployment, repositórios Git, infraestrutura em cloud, operações de base de dados, entre outros.

- Developer: Todos os membros contribuem para as tarefas de desenvolvimento.

## Backlog grooming and progress monitoring

O trabalho é gerido no JIRA, com tarefas organizadas como user stories e bugs. O backlog é revisto semanalmente para refinar tarefas e atribuir story points. O progresso é acompanhado através de burndown charts e quadros Scrum/Kanban.

Existe monitorização proativa da cobertura de requisitos com integração JIRA–Xray, permitindo associar testes a histórias e garantir cobertura antes da conclusão.

# Code quality management

## Team policy for the use of generative AI

O uso de assistentes de IA (como o ChatGPT e o GitHub Copilot) é permitido com responsabilidade. Pode ser usado para sugerir código, refatorar, gerar testes ou esclarecer dúvidas, mas nunca para submeter código gerado sem validação humana. Novos membros devem considerar a IA como uma ferramenta de apoio, não como substituto da análise crítica e revisão de código.

## Guidelines for contributors

Coding style

Adota-se o Google Java Style Guide como base. Algumas regras principais incluem:

- Nomes descritivos e camelCase para variáveis e métodos

- Classes e interfaces em PascalCase

- Cada classe pública num ficheiro separado

Para mais detalhes, consultar o Google Java Style Guide.

Code reviewing

- Todo o código deve ser submetido via Pull Request.

- Revisões são obrigatórias por, pelo menos, um membro da equipa.

- Sugestões de IA podem ser usadas, mas devem ser explicadas ou comentadas no Pull Request.

- Revisores devem verificar: clareza, cobertura de testes, legibilidade e aderência ao estilo de programação.

## Code quality metrics and dashboards

- Análise estatística com SonarQube Cloud.

- Relatórios gerados automaticamente em cada push.

- Quality gates definidos:

  - Cobertura de testes: >80%

  - Nenhum code smell de gravidade alta

  - Nenhuma ocorrência de security hotspot breach

# Continuous delivery pipeline (CI/CD)

## Development workflow

Coding workflow

O projeto segue o modelo GitHub Flow, adequado para desenvolvimento contínuo e integração rápida. O processo é o seguinte:

- O programador escolhe uma user story atribuída no JIRA.

- Cria uma nova branch a partir da main, nomeada segundo a tarefa.

- Implementa a funcionalidade localmente e escreve os testes correspondentes.

- Faz commit e push da branch para o GitHub.

- Abre um Pull Request para revisão do código.

Todos os Pull Requests são obrigatoriamente revistos por outro membro da equipa. A revisão foca-se em clareza, estilo, cobertura de testes e qualidade geral (verificada pelo SonarQube). O Pull Request deve passar na pipeline CI para ser aceite.

Definition of done

Uma tarefa é considerada concluída quando:

- A funcionalidade está implementada e a funcionar localmente.

- Todos os testes (unitários, de integração e funcionais) passam.

- A cobertura de código mantém-se acima de 80% e sem security hotspot breach.

- O código foi revisto e aprovado.

- A pipeline CI no GitHub Actions terminou com sucesso.

- O Pull Request foi integrado na branch main.

## CI/CD pipeline and tools

A integração contínua é realizada com GitHub Actions, configurado para executar automaticamente a pipeline de testes e análise de qualidade a cada push ou pull request na branch main.

Configuração da CI

- O ficheiro maven.yml define as seguintes etapas:

  - Compilação e testes unitários com Maven

  - Testes de integração em Spring Boot

  - Cobertura de testes gerada por JaCoCo

  - Análise estática com SonarQube Cloud

  - Envio automático dos resultados de testes para o JIRA, através da API do Xray, com associação a um Test Plan

Entrega Contínua

Após a aprovação e merge do Pull Request, o código é integrado na branch main. A aplicação é construída como uma imagem Docker, utilizando um Dockerfile definido no projeto.

Esta automação garante entregas frequentes, testadas, documentadas e integradas com o sistema de gestão de requisitos.

## System observability

Para garantir o acompanhamento proativo do funcionamento do sistema, foram implementadas as seguintes práticas:

- Logging estruturado com Spring Boot, registando eventos como requisições HTTP, erros, e execuções de tarefas agendadas.

- Em caso de falha no acesso à API externa, é registado um erro e ativado um alerta via logs.

- Os testes automatizados na CI garantem que cada build executa corretamente os principais fluxos da aplicação.

- Os dados de testes, cobertura e qualidade (via JaCoCo e SonarQube) são analisados continuamente para prevenir regressões.

# Software testing

## Overall testing strategy

A estratégia de testes adotada combina várias abordagens para garantir a qualidade do sistema:

- Aplicação parcial de TDD em componentes de lógica de negócio.

- Uso de BDD com Cucumber para testes funcionais escritos do ponto de vista do utilizador.

- Testes de API e integração com o Spring Boot Test.

- Mocking com Mockito para isolar dependências.

Todos os testes são executados automaticamente no GitHub Actions, e os resultados são:

- Avaliados na pipeline de CI para garantir que falhas impedem merge;

- Recolhidos e enviados para o Xray no JIRA, permitindo rastreabilidade entre requisitos e testes;

- Validados com cobertura gerada por JaCoCo, integrada ao SonarQube.

## Functional testing and ATDD

Os testes funcionais são escritos do ponto de vista do utilizador. A política do projeto define que:

- Cada funcionalidade visível para o utilizador deve ter pelo menos um teste funcional associado.

- Sempre que uma user story afeta o comportamento externo da aplicação, o programador deve escrever vários cenários de teste que validem os critérios de aceitação definidos no JIRA.

- Os testes seguem a abordagem ATDD, sendo preferencialmente escritos antes da implementação da funcionalidade.

- Utiliza-se Cucumber para descrever os testes em linguagem natural e o Selenium WebDriver para automatizar a execução dos cenários em ambiente real de navegador.

- Estes testes são integrados na pipeline CI e os resultados são enviados para o Xray, permitindo rastrear a cobertura por requisito.

## Developer facing tests (unit, integration)

O projeto define uma política clara para garantir a qualidade do código através de testes orientados ao programados, focados na lógica interna e na interação entre componentes.

Testes Unitários

- Devem ser implementados sempre que se introduz uma nova lógica de negócio ou se altera código existente.

- O objetivo é validar comportamentos individuais de métodos e classes de forma isolada.

- Utiliza-se JUnit 5 em conjunto com Mockito para simular dependências e testar unidades de forma independente.

- Os testes unitário mais relevantes abrangem:

  - Validação de regras de negócio (como critérios de reserva e cancelamento)

  - Cálculo de preços, tempos de carregamento e geração de notificações

  - Conversações entres objetos de domínio e DTOs

Testes de Integração

- São obrigatórios para verificar a interação entre componentes da aplicação.

- Utilizam Spring Boot Test, permitindo carregar o contexto da aplicação e testar com base de dados em memória.

- Devem ser escritos sempre que uma funcionalidade envolve múltiplas camadas ou integração com componentes externos.

Testes de API

- Considerados uma extensão dos testes de integração, validam o correto funcionamento dos endpoints REST.

- São implementos com Spring MockMvc, permitindo testar as respostas HTTP, códigos de status, validação de input/output e mensagens de erro.

- Garantem que a API está em conformidade com os contratos definidos e são integrados no processo de CI.

Todos os testes são executados automaticamente na pipeline do GitHub Actions, e os resultados são enviados para o Xray, garantindo cobertura e rastreabilidade por requisito.

## Exploratory testing

O projeto inclui sessões regulares de testes exploratórios manuais, com o objetivo de detetar falhas que não são facilmente identificadas pelos testes automatizados.

A estratégia adotada consiste em:

- Realização de testes sem guião pré-definido, explorando a aplicação como um utilizador final.

- Utilização do Selenium WebDriver como ferramenta de apoio para gravar e reproduzir interações manuais durante as sessões exploratórias.

- Sempre que um comportamento inesperado é detetado, o cenário pode ser transformado num teste automatizado com Selenium, facilitando a repetição e regressão futura.

- Os defeitos ou incoerências encontrados são registados no JIRA, com evidência e passos para reprodução.

## Non-function and architecture attributes testing

A equipa realiza testes não funcionais com foco no desempenho, acessibilidade e boas práticas da aplicação.

Testes de Desempenho com k6

- Utilizamos a ferramenta k6 para desenvolver testes de carga HTTP, simulando cenários progressivos com múltiplos utilizadores virtuais.

- Os testes validam os nossos Service Level Objectives, incluindo:

  - 95% das requisições têm duração inferior a 1.1 segundos.

  - Menos de 1% de requisições HTTP falhadas.

- O comportamento do sistema é analisado com base em métricas como tempo médio/máximo de resposta, taxa de erro, e volume de tráfego.

- Os resultados podem ser visualizados em tempo real via K6 Web Dashboard.

Auditoria de Frontend com Lighthouse

- Utilizamos o Lighthouse para auditar a aplicação web quanto a:

  - Desempenho

  - Acessibilidade

  - Boas práticas e SEO

- Esta análise é especialmente útil para identificar problemas de usabilidade e otimização de interface, desde os primeiros ciclos de desenvolvimento.